Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

| Resumen de avance proyecto APT | - Hemos avanzado en el levantamiento de requerimientos, definiendo claramente la necesidad de apoyar el diagnóstico temprano detectando enfermedades a través de imágenes medicas (En especifico del área del tórax). Se desarrollo en un primer backlog de funcionalidades (carga de imágenes, Jason , nympy, flastup, procesamientos, entrenamiento, dashboard, TensorFlow/Keras). - Se Estableció la arquitectura base ( Python, base de datos postre SQL, levantamiento de base de datos en DBeaver. Api creada en Python, React desarrollo front y nube en servidor aws ) - Se inicia prototipo de procesamiento de imágenes con normalización y aumento de datos Objetivos específicos en cumplimiento: 1,2 y 3 en progreso. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se aplican grandes cambios en el proyecto dando asi el comienzo de este, se inicia metodología según la planificación |
| Metodología | Se mantienen el uso de scrum de 2 a 3 semanas, con entregas incrementales y revisión continua |
| Evidencias de avance | Describe la(s) evidencia(s) que presentarás en este informe de avance y justifica de qué manera esta(s) evidencia(s) permite(n) dar cuenta del desarrollo del proyecto. En caso de ser pertinente explica cómo resguardaste la calidad de tu Proyecto APT a partir de aspectos propios de tu disciplina (correcta aplicación de metodologías, actividades, herramientas, recursos propios, etc.). En este apartado adjuntar la(s) evidencia(s) seleccionada(s) para ser evaluada por el docente. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Levantamiento de requerimientos | Identificar necesidades y definir alcance | Reuniones, documentación | 1 semana | Todo el equipo | Buena disposición en el levantamiento | Completado | - |
| Historias de usuario y backlog | Redactar y priorizar | Plantillas | 1 semana | Ana | Dificultades con el criterio de aceptación | Completado | Se aplicaron cambios sugeridos en ultima corrección |
| Procesamiento de imágenes | normalización y aumento de datos | Python, colab, librerías | 2 semanas | Pedro | Requiere pruebas adicionales | En Curso | Mantiene procesamientos de imágenes |
| Entrenamiento de modelo CNN | construcción y validación | Python , TensorFlow/ Keras | 3 semanas | Pedro | Ajustar hiperparámetros | En curso | Mantiene entrenamientos |
| Desarrollo de dashboard | Crear interfaz de visualización | Herramientas de diseño, frameworks | 2 semanas | Juan |  | En curso |  |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.